## Instructions
Objectif: Examiner vos compétences de concepteur/développeur

Sujet: Réaliser un chat en ligne de manière itérative

Tâches:

En premier lieu, pour chacune des tâches suivantes, vous devez ESTIMER LE TEMPS que prendra chacune des tâches.
Cette estimation vous servira de base de travail, vous devez la remettre.
- Créer un repository git pour le projet, c'est cette plateforme qui servira pour chacun de vos rendus → 10 min
- Créer un mockup de l'apparence d'un chat en ligne → 35 min
- Créer un MCD que vous modifierez à chaque intégration d'amélioration → 1h
- Créer un chat en HTML/CSS et PHP, l'utilisateur saisit son pseudo et son premier message, le pseudo est sauvegardé en mémoire pour la durée de la session → 1h
  - Bien séparer les couches de logique et d'affichage→ 30min
- Améliorer le chat en intégrant (dans l'ordre que vous souhaitez) :
  - une inscription et connexion de l'utilisateur→ 30 min
  - l'affichage des messages à l'aide d'AJAX → 2h
  - l'AJAX pour l'envoi de messages→ 2h
  - La possibilité de liker/disliker un message→ 30 min
  - Les messages du chat peuvent concerner un ou plusieurs sujets taggés par un #tag→ 1h30
  - L'affichage d'un profil utilisateur → 1h30
  - La modification/suppression de son profil utilisateur et la gestion de l'affichage des messages des profils supprimés→ 1h30
Vous devez remettre chacune de vos itérations